## Slide 1: KEK-ILC アクションプラン
岡田安弘（KEK)
LC計画推進委員会
２０１６年１月７日 KEK

## Slide 2: KEK-ILC アクションプラン
２０１５年５月に山内機構長は、文科省から青信号が出された場合のKEKのアクションプランを作成するためのWGを設置し、検討を指示。
WG メンバーは、岡田安弘 （座長）、小林富雄 、藤井恵介 、道園真一郎 、山口誠哉 、山本明
WGでは、主に、本準備期間立ち上げから建設開始までの人材配置プランを、国際分担を考慮して検討した。
２０１５年９月にドラフトを一旦、機構長に提出した、その後、LCCの主だった方などからコメントをうけた。
２０１６年１月６日にWG報告書（日本文、英訳）をKEK HPトピックスで公開。
今後、関係機関・関係者と協議し、より現実的な案を作成するための叩き台。

## Slide 3
山内正則KEK機構長からの諮問内容（２０１５年５月１１日）
『文科省から青信号が出た場合のアクションプラン』WGの設置
青信号の定義＝文科省から「ILCの実施を前提に諸外国との交渉を始める」という正式な発表があること
青信号を待たずに実際にKEKの組織を改編することはしない。
青信号が出た場合にどういう時間スケールでどのようにKEKの組織を改編し、実施組織を立ち上げてゆくのか、時間軸を含んだアクションプランを示してください。
（→WGのミッション:２０１５年８月一杯をめど）
  当面はKEKが国内の拠点の役割を果たすが、国際機関への移行も念頭に置いたプランが必要。
  相当額の予算、人員の手当てが認められると仮定。
  KEKの現行の研究計画を中途半端に終わらせることはしない。
  アクションの内容は加速器の詳細設計だけでなく、最終決定に向けてどのように文科省を手伝うか、に至るまで多岐にわたる。KEKだけでなく、大学、国外の研究者でどのように分担するか。特にLCCとの連携、役割分担は重要。
現実味のあるアクションプランを示して機構内の合意形成を図る。また、これは日本学術会議の問題提起に応えることであり、人材の確保・育成方策作業部会への入力としても有用。

## Slide 4
KEK-ILC アクションプランの内容
準備期間
予備準備期間
本準備期間（ILC pre-labの設置を伴う）
本建設期間（ILC Laboratoryの実現を伴う）
現在
青信号が出た後
政府間合意後
では、ILC pre-lab は、KEKがホストする国際コラボレーションとして、
国内外の研究機関・組織、大学との覚書に基づき設立され、そのヘッド
クォータはKEKに置くことが想定される。

## Slide 5
準備期間における人材確保・育成プラン
ILC本準備期間を４年と想定し、その期間において、相当額の予算、人員の手当てが認められたと仮定した場合の、加速器本体や施設の詳細設計、技術実証、そのための事務管理等の作業と、その遂行に必要な人的資源量を検討した結果。（ただし、４年は必ずしもILC正式合意のための政府間交渉の期間と一致しない。）
    国際的な合意に基づき外国機関との作業分担が可能であると仮定した。
    特にSRFでは、E-XFEL、米国LCLS-II 計画では、DESY/INFN-LASA、CEA-Saclay/CNRS-LAL-Orsay、SLAC、Fermilab、JLab などで、各研究所にて50~100人レベルの人材が加速器建設計画に従事し、経験が積まれている。これらの人材数は、国際的に、潜在的にすでに存在する育成された人材であり、本検討での人材数には含んでいない。
    日本国内における人材数には、30~40 %の範囲で、業務委託を含む。（TDRじMan Powerの考え方）

## Slide 7
より詳細な年次計画はアクションプランを参照
特に、日本ではSRF のハブ機能の構築・検証のために人材育成が必要

## Slide 8
ILC建設段階では、段階的に人員が増強され、加速器本体の建設に、平均して千人規模の人材が必要となる。本検討では、準備期間に、その1/4 を超える人材が養成され、ILC本建設期間における中核的な役割を果たす人材となることを想定したプランを策定。
本準備期間に国内加速器準備のための人員は40名程度から120名程度に増強することを想定（うち30～40%程度は業務委託）。
KEK-ILCアクションプランの検討結果は、すでに、文科省の「人材の確保・育成方策検証作業部部会」で紹介されている。
機構長の諮問には完全に答えていない。WGとして現在できることをまとめた。今後国内外で、現段階からプロジェクトの正式承認・建設開始にスムーズにつなげるための、準備期間の技術課題、組織・体制、人材およびその育成プランを策定するためのたたき台。