プロト・プロトタイプの設計スケジュール

7月5日

meeting

材料試験の内容

スケジュール

温度変化による変形への対応案

7月9日～7月10日

材料加工、材料試験プレ

7月12日

meeting

材料試験プレの結果

電極の間隔（電場整形）について

PMTとのジョイント

フランジとのジョイント

7月17～19日

材料試験

7月19日

プロト・プロトタイプの図面案を出す。

7月26～28日まで

プロト・プロトタイプの図面を完成させる。

8月末　LXe、エレキなどの環境設定

9月初旬　プロト・プロトタイプの組み立て・シグナル観測